TAP (TERMO DE ABERTURA DO PROJETO)

Justificativa:

Sistema voltado para ajudar a prefeitura a corrigir erros da cidade.

Produto:

Software Web Full Stack e Aplicativo Mobile.

|  |  |
| --- | --- |
| **Recursos Humano** | Carlos Augusto Rodrigues |
| Vinícius Manzano dos Santos |
| **Gerente do Projeto** | Vinícius Manzano dos Santos |
| **Patrocinador** | SENAI Jaguariúna - SP |
| **Cliente** | SENAI Jaguariúna – SP |
| **Prazo** | 20/09/2024 |

Estimativa de Custo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Recursos** | **Hora** | **Valor Hora** | **Total** |
| Design- Identidade Visual, Protótipo | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| Back-End + Banco de Dados | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| Front-End | 30 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| Mobile | 40 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
| Integração Full-Stack | 40 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
| Documentação do Projeto | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| Testes | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| Total |  |  | R$ 4.500,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Local: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | |
| Patrocinador: | Ass: |
| Cliente: | Ass: |
| Gerente do Projeto | Ass: |